Российская Федерация

## АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОКУЗНЕЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От   30.04.2010    №  45

г.Новокузнецк

Об утверждении плана первоочередных мероприятий по организации работ, направленных на развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Новокузнецком муниципальном районе

Во исполнение перечня поручений Президента Российской Федерации Д.А. Медведева по итогам совместного заседания Государственного совета Российской Федерации и Совета при Президенте Российской Федерации по развитию информационного общества в Российской Федерации 23.12.2009, учитывая положения Концепции формирования электронного правительства Российской Федерации до 2010 года, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 632-р, в целях обеспечения информационной открытости деятельности органов местного самоуправления, повышения качества и доступности предоставляемых ими муниципальных услуг:

- Утвердить прилагаемый план первоочередных мероприятий по организации работ, направленных на развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Новокузнецком районе (далее – план мероприятий).

- Заместителям Главы Новокузнецкого района, обеспечить выполнение плана мероприятий в установленные сроки.

- Рекомендовать главам муниципальных образований Новокузнецкого муниципального района разработать и утвердить аналогичные планы мероприятий по развитию информационного общества и оказанию муниципальных услуг в электронном виде.

- Руководителям структурных подразделений и муниципальных учреждений оказывающих муниципальные услуги внести изменения в нормативные правовые акты с целью исключения норм препятствующих переходу на оказание услуг в электронном виде и обеспечению межведомственного электронного взаимодействия.

- Начальнику организационного отдела Администрации Новокузнецкого района (И.И. Шилиной) обеспечить размещение настоящего распоряжения на сайте Администрации Новокузнецкого района.

- Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя Главы района А.И. Сурнина.

- Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Глава Новокузнецкого района (подпись и печать имеется)С.Н. Ковардаков

УТВЕРЖДЕН

Постановлением

Главы Новокузнецкого района

от 30.04.2010  №  45

ПЛАН

первоочередных мероприятий по организации работ, направленных на развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Новокузнецком районе

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Развитие системы удаленного доступа к информации о деятельности исполнительных органов муниципальной власти Новокузнецкого района на основе использования информационно-коммуникационных технологий |
| 1.1. | Развитие сайта Администрации Новокузнецкого муниципального района в сети Интернет |
| 1.1.1. | Обеспечить размещение информации о деятельности органов местного самоуправления на официальном сайте Администрации Новокузнецкого района | До 30 апреля 2010 г | Заместители Главы Новокузнецкого района, Управляющий делами (Т.А. Картавых), пресс-секретарь (А.Ю. Раковский) |
| 1.2. | Создание инфраструктуры общественного доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления Новокузнецкого района, к муниципальным услугам, предоставляемым в электронном виде |
| 1.2.1. | Разработать план мероприятий по созданию центров общественного доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления в сети Интернет в местах приема граждан (приложение 1) | До 30 апреля 2010 г. | Управляющий делами (Т.А. Картавых) Зам. Главы по экономике (А.И. Горшкова) Главы сельских территорий |
| 1.3. | Развитие центров телефонного обслуживания граждан и организаций |
| 1.3.1. | Обеспечить создание муниципальных центров телефонного обслуживания граждан и организаций по вопросам предоставления муниципальных услуг | До 31 июня 2010 г. | Управляющий делами (Т.А. Картавых) Зам. Главы по экономике (А.И. Горшкова) Главы сельских территорий |
| 2. | Предоставление муниципальных услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий |
| 2.1. | Предоставление муниципальных услуг на основе многофункциональных центров |
| 2.1.1. | Разработать исчерпывающий перечень муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления | До 30 апреля 2010 г. | Управляющий делами (Т.А. Картавых) Зам. Главы по экономике (А.И. Горшкова) Главы сельских территорий |
| 2.1.2. | Органам местного самоуправления внести предложения в проект долгосрочной целевой программы создания сети многофункциональных центров предоставления муниципальных услуг на территории Кемеровской области до 2015 года о создании многофункциональных центров в муниципальных образованиях | До 30 мая 2010 г. | Управляющий делами (Т.А. Картавых) Зам. Главы по экономике (А.И. Горшкова) Главы сельских территорий |
| 2.1.3. | Внедрение в органах местного самоуправления автоматизированных систем похозяйственного учета | 2010-2012 годы | Управляющий делами (Т.А. Картавых) Зам. Главы по экономике (А.И. Горшкова) Главы сельских территорий |
| 2.1.4. | Внедрение в органах местного самоуправления автоматизированной системы ведения регистра муниципальных правовых актов «АРМ-муниципал» | 2010-2012 годы | Управляющий делами (Т.А. Картавых) Зам. Главы по экономике (А.И. Горшкова) Главы сельских территорий |
| 2.2. | Предоставление муниципальных услуг с использованием сети Интернет |
| 2.2.1. | Разработать планы мероприятий по переходу на предоставление муниципальных услуг в электроном виде на 2010-2013 гг. согласно Сводному перечню первоочередных муниципальных услуг, представляемыми органами местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде муниципальными учреждениями, утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р | До 30 апреля 2010 г. | Управляющий делами (Т.А. Картавых) Зам. Главы по экономике (А.И. Горшкова) Главы сельских территорий |
| 2.2.2. | Разработать планы мероприятий по решению задачи, поставленной в Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 07.02.2008 № Пр-212, о предоставлении всех муниципальных услуг с использованием информационных и телекоммуникационных технологий до 2015 года | До 30 апреля 2010 г. | Управляющий делами (Т.А. Картавых) Зам. Главы по экономике (А.И. Горшкова) Главы сельских территорий |
| 2.2.3. | Внести изменения в муниципальные правовые акты органов местного самоуправления, направленные на обеспечение оказания муниципальных услуг в электронном виде органами местного самоуправления | До 30 апреля 2010 г. | Управляющий делами (Т.А. Картавых) Зам. Главы по экономике (А.И. Горшкова) Главы сельских территорий |
| 2.2.4. | Разработать программы информатизации муниципальных образований, включив в них мероприятия по созданию, развитию и интеграции муниципальных информационных систем, в том числе систем по оказанию муниципальных услуг гражданам и организациям | 2010-2012 годы | Управляющий делами (Т.А. Картавых) Зам. Главы по экономике (А.И. Горшкова) Главы сельских территорий |
| 2.2.5. | Организовать мониторинг качества предоставления муниципальных услуг в электронном виде, качества информирования граждан и организаций о порядке и условиях предоставления муниципальных услуг | До 1 августа 2010 г. | Управляющий делами (Т.А. Картавых) Зам. Главы по экономике (А.И. Горшкова) Главы сельских территорий |
| 2.3. | Развитие системы межведомственного электронного документооборота Новокузнецкого района в целях оказания муниципальных услуг |
| 2.3.1. | Создать систему межведомственного электронного документооборота Новокузнецкого района на базе автоматизированной информационной системы поддержки деятельности многофункциональных центров предоставления муниципальных услуг | До 30 декабря 2010 г. | Управляющий делами (Т.А. Картавых) Зам. Главы по экономике (А.И. Горшкова) Главы сельских территорий |
| 2.3.2. | Заключить соглашения об информационном взаимодействии между территориальными органами федеральных органов исполнительной власти Кемеровской области, органами исполнительной власти Кемеровской области и органами местного самоуправления на базе системы межведомственного электронного документооборота Кемеровской области в целях оказания государственных и муниципальных услуг | До 30 декабря 2010 г. | территориальные органы федеральных органов исполнительной власти (по согласованию); исполнительные органы государственной власти Кемеровской области; Управляющий делами (Т.А. Картавых) Зам. Главы по экономике (А.И. Горшкова) Главы сельских территорий |
| 3. | Развитие системы электронного делопроизводства и документооборота Администрации Новокузнецкого района |
| 3.1. | Исполнительным органам государственной власти Кемеровской области совместно органами местного самоуправления организовать взаимодействие в системе электронного делопроизводства и документооборота | До 30 июня 2010 г. | исполнительные органы государственной власти Кемеровской области; Управляющий делами (Т.А. Картавых) Главы сельских территорий |
| 3.2. | Осуществить переход на работу в системе электронного делопроизводства и документооборота с использованием электронной цифровой подписи | До 30 декабря 2010 г. | исполнительные органы государственной власти Кемеровской области; Управляющий делами (Т.А. Картавых) Главы сельских территорий |
| 3.3. | Подготовить проект нормативного правового акта о внесении изменений в Инструкцию по делопроизводству в органах местного самоуправления, направленных на обеспечение работы в системе электронного делопроизводства и документооборота с использованием электронной цифровой подписи |  | Управляющий делами (Т.А. Картавых) Зам. Главы по экономике (А.И. Горшкова) Главы сельских территорий |
| 3.5. | Разработать план мероприятий по обеспечению компьютерной техникой и подключению к сети Интернет администраций сельских поселений | До 30 июня 2010 г. | Управляющий делами (Т.А. Картавых) Зам. Главы по экономике (А.И. Горшкова) Главы сельских территорий |
| 4. | Кадровое обеспечение |
| 4.1. | Организовать обучение муниципальных служащих по вопросам предоставления муниципальных услуг в электронном виде в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете на 2010 год | Постоянно | Управляющий делами (Т.А. Картавых) Зам. Главы по экономике (А.И. Горшкова) Главы сельских территорий |
| 4.2. | Организовать обучение работе с системой электронного делопроизводства и документооборота специалистов Администрации Новокузнецкого муниципального района, сельских поселений в пределах средств, предусмотренных в местных бюджетах на 2010 год | Постоянно, с IV квартала 2010 г. | Управляющий делами (Т.А. Картавых) Зам. Главы по экономике (А.И. Горшкова) Главы сельских территорий |
| 4.3. | Разработать методические рекомендации по формированию штатного расписания служб информатизации органов местного самоуправления, а также по квалификационным требованиям специалистов | До 30 июня 2010 г. | Главы сельских территорий |

Приложение №1

к постановлению

от 30.04.2010 № 45

План мероприятий

по созданию центров общественного доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления в сети Интернет в местах приема граждан

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Определение мест размещения центров общественного доступа (ЦОД) | 15.05.2010. | Управ. делами, Главы сельских территорий |
| 2. | Обеспечение компьютерной и орг. техникой | 20.05.2010. | Управ. делами, Главы сельских территорий |
| 3. | Закрепить ответственных лиц за работой ЦОД | 15.05.2010. | Управ. делами, Главы сельских территорий |
| 4. | Внести изменения в штатные расписания на 2010 год и в должностные инструкции сотрудников ЦОД | 20.05.2010. | Управ. делами, Главы сельских территорий |
| 5. | Внести изменения в бюджет 2010 года, определить источник финансирования расходов связанных с работой ЦОД | 01.06.2010. | Зам. Главы по экономике, Главы сельских территорий |