## Кемеровская область

Новокузнецкий муниципальный район

## Администрация Новокузнецкого муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.02.2018 № 20

г. Новокузнецк

# О превентивных мероприятиях по обеспечению безопасного  пропуска ледохода и паводковых вод

# на территории Новокузнецкого муниципального района

# в 2018 году

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и во исполнение Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий  от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Закона Кемеровской области от 02.11.1998 № 50-ОЗ «О защите населения и территории Кемеровской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях заблаговременной подготовки и принятия неотложных мер по обеспечению безопасного пропуска ледохода и паводковых вод, обеспечению защиты населения и устойчивого функционирования организаций, объектов инженерной инфраструктуры, транспорта администрация Новокузнецкого муниципального района постановляет:

# 1. Утвердить превентивные мероприятия по обеспечению безопасного пропуска ледохода и паводковых вод на территории Новокузнецкого муниципального района в 2018 году, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Финансирование мероприятий по пропуску ледохода и паводковых вод на территории Новокузнецкого муниципального района осуществлять в рамках муниципальной программы «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Новокузнецкого муниципального района».

3. Возложить на Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Новокузнецкого муниципального района подготовку и выполнение мероприятий по обеспечению безопасного пропуска ледохода и паводковых вод на территории Новокузнецкого муниципального района.

4. Организацию работы по безопасному пропуску ледохода и паводковых вод возложить на исполняющего обязанности первого заместителя главы Новокузнецкого муниципального района С.В. Криулькина.

5. Организационно-методическое руководство и координацию действий аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований, привлекаемых на период пропуска весенних паводковых вод, возложить на муниципальное казенное учреждение «Управление по защите населения и территории Новокузнецкого района» (далее – МКУ «Защита населения и территории Новокузнецкого района»).

6. Заместителю главы Новокузнецкого муниципального района по социальным вопросам С.Н. Гришину в срок до 15 марта 2018 года организовать работу по:

1) учету и контролю работы страховых компаний на подтопляемых территориях по страхованию имущества жителей;

2) подготовке списков малоимущих граждан, попадающих в зону подтопления и оказанию материальной помощи по страхованию имущества;

3) подготовке списков маломобильной категории граждан попадающих в зону подтопления и принятию мер к их эвакуации в период  возможного подтопления;

4) подготовке пунктов временного размещения пострадавшего населения;

5) выдаче пенсий и пособий на отрезаемых территориях на период пропуска ледохода и паводковых вод;

6) охране общественного порядка в пунктах временного размещения и местах сбора населения;

7) медицинскому обеспечению населения в пунктах временного размещения и местах сбора населения;

8) питанию пострадавшего населения и лиц, участвующих в организации и проведении аварийно-спасательных работ.

7. Заместителю главы Новокузнецкого муниципального района по промышленности, транспорту и сельскому хозяйству С.В. Криулькину:

7.1. Определить автотранспорт для эвакуации людей, животных, материальных ценностей, попадающих в зону подтопления, и представить соответствующую информацию главам сельских поселений, МКУ «Защита населения и территории Новокузнецкого района» в срок до 15 марта 2018 года.

7.2. Произвести закрепление за пунктами временного размещения населения предприятия торговли. Списки предоставить в МКУ «Защита населения и территории Новокузнецкого района»  в срок до 15 марта 2018 года.

7.3. Для обеспечения горячим питанием населения на пунктах временного размещения, а также лиц, участвующих в организации и проведении аварийно-спасательных работ, взять на контроль заключение договоров с предприятиями торговли и общественного питания.

8. Председателю Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Новокузнецкого муниципального района Р.В. Данильченко:

8.1. Согласовать с главами сельских поселений и утвердить порядок отключения жилого фонда и объектов социальной инфраструктуры, попадающих в зону подтопления, от электроэнергии.

8.2. Определить и подготовить необходимую технику для проведения аварийно-восстановительных работ на объектах жилищно-коммунального комплекса на случай возникновения чрезвычайной ситуации в срок до 15 марта 2018 года. Информацию предоставить в МКУ «Защита населения и территории Новокузнецкого района».

8.3. Спланировать и организовать работу по доставке воды автоцистернами объектам жизнеобеспечения и населению в случае ограничения или прекращения подачи воды.

9. Начальнику Управления муниципальных имущественных отношений администрации Новокузнецкого муниципального района В.В. Христенко организовать работу по страхованию объектов муниципальной собственности.

10. Начальнику Управления образования администрации Новокузнецкого муниципального района И.А. Горшковой:

10.1. Не допустить срыва учебного процесса в населенных пунктах, попадающих в зоны подтопления.

10.2. Провести во всех образовательных учреждениях дополнительные занятия, диктанты, сочинения на тему соблюдения мер безопасности во время паводка.

10.3. Организовать работу по подготовке пунктов временного размещения пострадав-

шего  населения  на  период  пропуска  ледохода  и паводковых вод, организованных на базе

учебных учреждений.

10.4. Организовать работу по актуализации организационно-распорядительной документации пунктов временного размещения населения, организованных на базе учебных учреждений.

11. Начальнику Комитета по культуре и делам молодежи администрации Новокузнецкого муниципального района О.А. Волковой:

11.1. Организовать работу по подготовке пунктов временного размещения пострадавшего населения на период пропуска ледохода и паводковых вод, организованных на базе учреждений культуры.

11.2. Организовать работу по актуализации организационно-распорядительной документации пунктов временного размещения населения, организованных на базе учреждений культуры.

12. Рекомендовать главам сельских поселений в срок до 15 марта 2018 года:

12.1. Разработать план мероприятий по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации в паводковый период 2018 года.

12.2. Уточнить количество населения, домашних животных, находящихся в зоне возможного подтопления.

12.3. Принять участие в подготовке пунктов временного размещения пострадавшего населения на период пропуска ледохода и паводковых вод.

12.4. Определить места размещения животных, эвакуируемых из зоны подтопления, ветеринарный режим и охрану. Представить в МКУ «Защита населения и территории Новокузнецкого района» реквизиты фермерских хозяйств, сельхозпроизводителей, с которыми будут заключены договоры на обеспечение кормами эвакуируемых животных.

12.5. Совместно с МКУ «Защита населения и территории Новокузнецкого района» проверить состояние гидротехнических сооружений, провести подготовительные работы по     предупреждению затопления объектов жизнеобеспечения.

12.6. На территориях, отрезаемых паводком, заблаговременно подготовить запасы предметов первой необходимости, продуктов питания, горюче – смазочных материалов и кормов для  животных.

12.7. Провести сходы на подведомственных территориях, на которых информировать население о действиях в период подтопления, с выдачей памяток и составлением протоколов.

12.8. Отчёт о проделанной работе по подготовке к безопасному пропуску ледохода и паводковых вод представить в МКУ «Защита населения и территории Новокузнецкого района» в срок до 15 марта 2018 года.

13. МКУ «Защита населения и территории Новокузнецкого района» (В.А. Есипенко) организовать:

1) сбор данных по уровню воды на реках и водоёмах в паводковый период и передачу информации заинтересованным организациям, предусмотреть организацию взрывных работ по ликвидации ледяных заторов на период пропуска ледохода и паводковых вод;

2) проведение аварийно-спасательных работ в зонах подтопления;

3) координацию работы владельцев маломерных судов, привлекаемых для проведения спасательных работ в местах подтопления;

4) проведение совещания по противопаводковым мероприятиям с председателями садовых обществ, попадающих в зону возможного подтопления паводковыми водами.

14. Рекомендовать главному врачу Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Кемеровской области «Новокузнецкая районная больница» К.В. Быкову:

14.1. Обеспечить готовность медицинских учреждений на территориях, отсекаемых паводковыми водами, а также в местах отселения, не допустив при этом снижения качества медицинского обслуживания населения.

14.2. Предусмотреть порядок организации экстренных и плановых операций  тяжелобольных в населенных пунктах попадающих в зону подтопления.

14.3. Предусмотреть закрепление за пунктами временного размещения медицинских работников.

15. Рекомендовать Отделу министерства внутренних дел Российской Федерации по Новокузнецкому району (В.В. Труш):

15.1. Обеспечить поддержание общественного порядка, охрану имущества в зонах подтопления, местах сбора, пунктах временного размещения населения и местах размещения домашнего скота.

15.2. По заявкам глав сельских поселений предусмотреть выделение автомобилей с громкоговорящим устройством для проведения оповещения населения о порядке действий и правилам поведения в случае реальной угрозы подтопления.

# 16. Рекомендовать Федеральному государственному казенному учреждению «11 отряд Федеральной противопожарной службы по Кемеровской области» (А.С. Шибков), Государственному учреждению Кемеровской области «Агентство по защите населения и территории Кемеровской области» (В.В. Замятин):

# 16.1. Обеспечить пожарную безопасность жилого фонда и объектов, попадающих в зону подтопления. В случае необходимости оказывать помощь в проведении аварийно – спасательных работ.

16.2. Выделить необходимую технику для проведения аварийно-восстановительных работ на случай возникновения чрезвычайной ситуации.

17. Рекомендовать отделу надзорной деятельности и профилактической работы          города Новокузнецка и Новокузнецкого района по Кемеровской области (А.В. Алексейчев) провести противопожарное обследование жилого фонда, объектов социальной инфраструктуры, попадающих в зону возможного подтопления с целью принятия предупредительных мер по недопущению пожаров.

18. Рекомендовать Новокузнецкому инспекторскому отделению Центра Государственной инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кемеровской области (И.А. Волков) организовать работу по:

1) инструктированию владельцев частных лодок, привлекаемых на период паводка, по безопасному проведению работ в зонах подтопления;

2) проведению внепланового технического осмотра маломерных судов, привлекаемых к работам на период пропуска ледохода и паводковых вод.

19. Рекомендовать открытому акционерному обществу «Новокузнецкое дорожное ремонтно-строительное управление» (Г.Г. Макаревич) провести расчистку водопропускных труб под автодорогами.

20. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности и служб администрации Новокузнецкого муниципального района, участвующим в подготовке пропуска ледохода и паводковых вод:

1) выполнить мероприятия в указанные сроки;

2) быть готовыми к заслушиванию на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечения пожарной безопасности района по выполнению мероприятий, связанных с безопасным пропуском паводковых вод.

21. Опубликовать настоящее постановление в Новокузнецкой районной газете «Сельские вести» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Новокузнецкий муниципальный район» www.admnkr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

22. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

23. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Новокузнецкого муниципального района 		           	                              Д.Г. Беспалов

# Приложение

к постановлению администрации

Новокузнецкого муниципального района

от 12.02.2018 № 20

# Превентивные мероприятия

по обеспечению безопасного пропуска ледохода

# и паводковых вод на территории Новокузнецкого муниципального района

в 2018 году

| № п/п | Мероприятия | Срок проведения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выставление гидропостов, организация непрерывного сбора данных на реках и водоёмах по уровню воды, обеспечение передачи информации в единую дежурно-диспетчерскую службу Новокузнецкого муниципального района (т. 32-42-52). | с 01.04.2018 | Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Новокузнецкая гидрометеорологическая обсерватория (далее – Новокузнецкая гидрометеорологическая обсерватория) (по согласованию); главы сельских поселений. |
| 2. | Организация контроля за параметрами критических уровней воды для конкретных гидротехнических сооружений, выдача предупреждений на проведение сброса воды по результатам наблюдения и согласование времени сброса воды. | с 01.04.2018 | Главы сельских поселений; Новокузнецкая гидрометеорологическая обсерватория (по согласованию); муниципальное казенное учреждение «Управление по защите населения и территории Новокузнецкого района» (далее – МКУ «Защита населения и территории Новокузнецкого района»). |
| 3. | Прогнозирование возможной паводковой обстановки, оповещение объектов экономики, населения. | постоянно | Новокузнецкая гидрометеорологическая обсерватория (по согласованию); главы сельских поселений; отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Новокузнецкого муниципального района (далее – отдел ГО и ЧС администрации Новокузнецкого муниципального района); МКУ «Защита населения и территории Новокузнецкого района»; пресс-секретарь главы Новокузнецкого муниципального района. |
| 4. | Разработка планов: - по охране общественного порядка в местах затопления, пунктах временного размещения населения, домашних животных и местах сбора; | до 15.03.2018 | Отдел министерства внутренних дел Российской Федерации по Новокузнецкому району (по согласованию). |
|  | - по организации медицинского обслуживания населения в местах затопления, пунктах временного размещения населения и местах сбора; | до 15.03.2018 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской области «Новокузнецкая районная больница» (по согласованию). |
|  | - по организации питания пострадавшего населения и лиц, участвующих в организации и проведении аварийно – спасательных работ, обеспечение пострадавшего населения предметами первой необходимости и вещевым имуществом; | до 15.03.2018 | Заместитель Главы Новокузнецкого муниципального района по социальным вопросам; Управление по промышленности, транспорту и предпринимательству администрации Новокузнецкого муниципального района. |
|  | - по обеспечению ветеринарного режима в местах временного размещения животных, эвакуируемых из зон подтопления; | до 01.03.2018 | Государственное бюджетное учреждение Кемеровской области «Новокузнецкая районная станция по борьбе с болезнями животных» (по согласованию). |
|  | - по обеспечению санитарного и эпидемиологического благополучия в местах отселения пострадавшего населения, предприятиях, контроля за качеством воды; | до 01.03.2018 | Территориальный отдел «Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области» по г. Новокузнецку и Новокузнецкому району (по согласованию). |
|  | - по привлечению сил и средств для ликвидации последствий возможного подтопления; | до 15.03.2018 | Главы сельских поселений; МКУ «Защита населения и территории Новокузнецкого района». |
|  | - по обеспечению социальной защиты населения подтапливаемых территорий; | до 15.03.2018 | Заместитель главы Новокузнецкого муниципального района по социальным вопросам. |
|  | - по обеспечению пожарной безопасности, тушению пожаров в затопляемых зонах, пунктах временного размещения населения. | до 15.03.2018 | Федеральное государственное казенное учреждение «11 отряд Федеральной противопожарной службы по Кемеровской области» (по согласованию); государственное казенное учреждение Кемеровской области «Агентство по защите населения и территории Кемеровской области»(по согласованию). |
| 5. | Подготовка пунктов временного размещения пострадавшего населения (далее - ПВР), места размещения домашних животных. | до 17.03.2018 | Заместитель главы Новокузнецкого муниципального района по социальным вопросам; председатель Комитета по культуре и делам молодежи администрации Новокузнецкого муниципального района; главы сельских поселений. |
| 6. | Проверка готовности ПВР к приёму пострадавшего населения и мест размещения домашних животных. | по отдельному плану | МКУ «Защита населения и территории Новокузнецкого района». |
| 7. | Организация информирования населения по месту жительства, в местах массового пребывания и электропоездах пригородного назначения о порядке действий и правилах поведения в случае возникновения угрозы подтопления. | до 17.03.2018 | Пресс-секретарь главы Новокузнецкого муниципального района; главы сельских поселений; отдел ГО и ЧС администрации Новокузнецкого муниципального района; МКУ «Защита населения и территории Новокузнецкого района». |
| 8. | Организация обследования гидротехнических сооружений, железнодорожных и автомобильных мостов и дорог на предмет их устойчивости и способности функционировать в экстремальных условиях (с составлением акта). Определение временных объездных путей. | по отдельному плану в зависимости от метеоусловий | МКУ «Защита населения и территории Новокузнецкого района»; отдел ГО и ЧС администрации Новокузнецкого муниципального района. |
| 9. | Определение мест захоронения животных в случае их гибели при возможном затоплении. | до 01.04.2018 | Государственное бюджетное учреждение Кемеровской области «Новокузнецкая районная станция по борьбе с болезнями животных» (по согласованию); главы сельских поселений. |
| 10. | Заключение муниципального контракта для ликвидации возможных ледяных заторов. Определение порядка привлечения взрывников. | до 12.03.2018 | МКУ «Защита населения и территории Новокузнецкого района». |
| 11. | Заключение муниципального контракта с ООО «Аэрокузбасс» для оказания помощи населению, проведения взрывных, аварийно-спасательных работ и облета территории во время ледохода и прохождения паводковых вод. | до 19.03.2018 | МКУ «Защита населения и территории Новокузнецкого района». |
| 12. | Заключение договоров с судоводителями, имеющими плавсредства на период паводка. Проведение технического осмотра плавсредств. | до 01.04.2018 | МКУ «Защита населения и территории Новокузнецкого района»; Новокузнецкое инспекционное отделение Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Кемеровской области (по согласованию). |
| 13. | Организация круглосуточного дежурства членов комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Новокузнецкого муниципального района Обеспечение передачи информации в областную противопаводковую комиссию о ледоходе и уровне паводковых вод. | до 01.04.2018 | Отдел ГО и ЧС администрации Новокузнецкого муниципального района; МКУ «Защита населения и территории Новокузнецкого района». |
| 14. | Организация работы по страхованию объектов муниципальной собственности. | до 01.04.2018 | Начальник Управления муниципальных имущественных отношений администрации Новокузнецкого муниципального района. |
| 15. | Организация работы страховых компании по страхованию жителей, особенно малоимущих граждан. | до 01.04.2018 | Заместитель главы Новокузнецкого муниципального района по социальным вопросам. |
| 16. | Расчистка водопропускных труб под автодорогами. | по отдельному плану | Главы сельских поселений; открытое акционерное общество «Новокузнецкое дорожное ремонтно-строительное управление (далее – ОАО «НДРСУ») (по согласованию); МКУ «Защита населения и территории Новокузнецкого района». |
| 17. | Вырубка деревьев и кустарника на гидротехнических сооружениях, промывка водопропускных труб под автодорогами внутри населенных пунктах. | по отдельному плану | МКУ «Защита населения и территории Новокузнецкого района». |
| 18. | Контроль за ликвидацией ледовых переправ. | в соответствии с графиком | Главы сельских поселений; Новокузнецкое инспекционное отделение Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Кемеровской области (по согласованию); МКУ «Защита населения и территории Новокузнецкого района». |
| 19. | Определение населенных пунктов, отрезаемых в период паводка и обеспечение заблаговременного завоза продуктов питания, медикаментов и горюче-смазочных материалов; заблаговременное выведение крупного рогатого скота с территории вероятного затопления, организация работы по сохранению либо закупу у пожилых граждан и инвалидов имеющегося у них запаса овощей; организация системы оповещения и связи на затапливаемых и отсекаемых территориях. | до 01.04.2018 | Заместитель главы Новокузнецкого муниципального района по социальным вопросам; председатель Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Новокузнецкого муниципального района; отдел ГО и ЧС администрации Новокузнецкого муниципального района; главы сельских поселений; МКУ «Защита населения и территории Новокузнецкого района». |
| 20. | Установка вешек на автодорогах, подверженных подтоплению паводковыми водами. | до 01.04. 2018 | Главы сельских поселений; ОАО «НДРСУ». |
| 21. | Организация привлечения старост населенных пунктов по отслеживанию прохождения паводка. | до 01.04.2018 | Главы сельских поселений. |

Глава Новокузнецкого муниципального района                			       Д.Г. Беспалов